**Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за IIІ квартал 2019 року**

**Управління освіти**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Реєстраційн ий    Но мер | Назва проекту, місце  розташування | Етап реаліза ції, заходи з виконання | Обсяг фінансування,  тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Зали  шок станом на 01.10 2019 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фак-тично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 28 | Футбольне поле зі штучним покриттям на території Рівненської гімназії **«Гармонія»** | Реалізовано | 1496,649 | **1483,448** | 13,201 (еконо мія) | 1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2.Оплачено за виконані роботи  3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію. | 51,371  1405,647  39,631 | 51,371  1405,647  26,43 | Роботи виконані |
| 2 | 30 | Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля **НВК № 17** в Тинному | На реаліза ції | 1439,157 | **1080,718** | 358,439 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2.Укладено угоду з підрядною організацією. Розпочато роботи. Оплачено аванс | 53,131  1349,4 | 53,131    1027,587 | Роботи виконуються |
| 3 | 46 | Реконструкція спортивного майданчика в багатофункціональне поле на території **НВК № 12** | На реаліза ції | 1486,233 | **475,198** | 1011,035 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2. Перераховано аванс виконавцю робіт | 52,991  1407,357 | 52,991  422,207 | Роботи виконуються |
| 4 | 40 | Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям на території **ЗОШ № 25** | Реалізовано | 1296,029 | **1283,939** | 12,090 (еконо мія) | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2.Оплачено за виконані роботи  3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію | 51,371  1209,863  34,795 | 51,371  1208,964  23,604 | Роботи виконані |
| 5 | 25 | Встановлення дитячого майданчика біля **ДНЗ № 2** на Боярці | На реаліза ції | 247,990 | **246,852** | 1,138 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2.Оплачено за виконані роботи  3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд.  4. Технічна інвентаризація об»єкта | 4,263  237,30  6,425  1,130 | 4,263  237,30  5,289  - | Роботи виконані |
| 6 | 89 | Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика на території Рівненської **ЗОШ № 20** | На реаліза ції | 250,0 | **4,263** | 245,737 | 1.Виготовлено проектну документацію  2. Укладено угоду з підрядною організацією. | 4,263 | 4,263 | Роботи виконуються |
| 7 | 93 | Реконструкція дитячого майданчика на території **ЗОШ № 13** м.Рівного | На реаліза ції | 246,765 | **231,411** | 15,354 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2.Оплачено за виконані роботи  3. Технагляд і авторський нагляд. | 4,263  237,564  4,938 | 4,263  227,148  - | Роботи виконані |
| 8 | 9 | Водовідведення та реконструкція дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу **№ 44** м.Рівне | На реаліза  ції | 229,520 | **191,94** | 37,58 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію.  2.Укладено угоду з підрядною організацією. Розпочато роботи. Оплачено аванс | 14,04  202,46 | 14,04  177,9 | Роботи виконуються |
| 9 | 8 | Відновлення ігрових павільйонів дошкільного навчального закладу **№ 44** м.Рівне | Реалізовано | 248,600 | **248,5** | 0,1 (еконо мія) | Придбано матеріалів  Оплачено за виконані роботи | 48,6  200,0 | 48,6  199,9 | Роботи виконані |
| 10 | 83 | Створення багатофункціональної навчально-репетиційної зали (**ПДМ**) | На реаліза ції | 249,0 | **-** | 249,0 | Виготовляється проектно кошторисна документація | - | - | - |

Начальник управління В.Харковець

І.Кіруца

**Управління житлово-комунального господарства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 10 | Капітальний ремонт парку «Ювілейний» в м. Рівне з облаштуванням дитячого майданчика | Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтно-будівельні роботи – 100 % в  2019 р. | 248,0 | 240,07515 | 7,92485 | Виготовлена проектно-кошторисна документація, встановлено обладнання дитячого майданчика | 248,0 | 240,07515 | Встановлено обладнання дитячого майданчика |
| 2 | 26 | Встановлення рекламних (театральних) тумб для розміщення оголошень і зменшення їх хаотичної поклейки | Розробляється проекно-кошторисна документація – 2019 р. | 1215,0 | 0 | 1215,0 | Узгоджуються місця розташування тумб | 12150,0 | 0,0 |  |
| 3 | 75 | Капітальний ремонт Меморіального парку (сквер «Дружба») по вул. Київська в м. Рівному з облаштуванням спортивного комплексу «Платформа можливостей» | Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтно-будівельні роботи – 100 % в 2019 р. | 241,0 | 214,4322 | 26,5678 | Виготовлена проектно-кошторисна документація, проведено планування майданчику,  встановлено спортивне обладнання | 241,0 | 214,4322 | Встановлено спортивне обладнання |
| 4 | 76 | Золотіївський трикутник | Виготовлена проектно-кошторисна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи – 2019 р. | 150,0 | 10,0 | 140,0 | Виготовлена проектно-кошторисна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи | 150,0 | 10,0 |  |
| 5 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтно-будівельні роботи - 54% в 2018 р.  Ремонтні роботи продовжуються в 2019 р. | 115,0 | 0,0 | 115,0 | Розроблена проектно-кошторисна документація, влаштовано покриття ФЕМ- 2018 р.,  виготовляються металеві конструкції вуличних меблів – 2019 р. | 115,0 | 0,0 | Влаштовано покриття ФЕМ – 2018 р. |
| 6 | 405 | Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського | Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтні роботи-48 % в 2017р.  Виконано ремонтні роботи – 52% в 2018 р.  Проведена технічна інвентаризація – 2019 р. | 10,0 | 4,455 | 5,545 | Виготовлена проектно-кошторисна документація, демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт,  влаштована театральна сцена-2017 р.  Встановлено дерев’яні лавки, встановлено обладнання -2018р  Проведена технічна інвентаризація- 2019 р. | 10,0 | 4,455 | Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та дитяче обладнання - 2017-2018 р.    Проведена технічна інвентаризація - 2019 р. |
| 7 | 444 | «Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)» | Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтні роботи - 100 % в 2017 р.  Проведена технічна інвентаризація в 2018р.  Приймається об’єкт в експлуатацію – 2019 р. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ - 2017 р.  Проведена технічна інвентаризація-2018 р.  Приймається об’єкт в експлуатацію – 2019 р. | 10,0 | 0,0 | Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ - 2017 р.  Проведена технічна інвентаризація - 2018 р. |
|  |  | **Всього** |  | **1989,0** | **468,96235** | **1520,03765** |  | **1989,0** | **468,96235** |  |

Вик. Р. Котеленець,

633 613

**Управління у справах сім'ї, молоді та спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | | | Виконані роботи | | | Отриманий результат |
| План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, гривень | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16 | "Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне ( поданий у 2017 році, реалізуються у 2018, 2019 році) | Збудовано Спортивний майданчик | 714 134,00 | 702 234,63 |  | виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. Проект реалізовано. | 714 134,00 | 702 234,63 | Побудовано майданчик |
| 2 | 109 | "Патріотичне виховання молоді" ( поданий у 2018 році, реалізуються у 2019 році) | Проведено 3 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський- Холодний Яр-Чигирин-Рівне | 105 000,00 | 103 130,39 | 1 869,61 | Проведено 3 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський-Холодний Яр-Чигирин-Рівне | 105 000,00 | 103 130,39 | Проведено три таборуванн. Залучено 110 учнів ЗНЗ м.Рівного |
| 3 | 435 | Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) ( поданий у 2016 році, реалізуються у 2017, 2018, 2019 році) | Ведеться будівництво майданчика | 246 000,00 | *147 673,30* | *98 326,70* | *виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд, тренажерів* | *246 000,00* | *87 866,59* |  |
|  |  | Начальник управління | | |  |  | С.А.Шевчук |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | |  |  | Л.А.Корячка |  |  |  |

**Управління культури і туризму**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | | | Виконані роботи станом на 01.10.2019р. | | | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 67 | Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю | Проект у процесі виконання: розробка та запис відеороликів, виготовлення тактильних карт | 249,000 | 0,000 | 249,000 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **249,000** | **0,000** | **249,000** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2 | 31 | Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | 240,000 | 239,940 | 0,060 | Придбання друкованої рекламної продукції | 12,967 | 12,967 | Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" |
| Послуги в галузі радіореклами | 22,127 | 22,127 |
| Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%) | 8,999 | 8,999 |
| Послуги звукооператорів | 19,400 | 19,400 |
| Послуги оренди екрану | 25,000 | 25,000 |
| Монтаж та демонтаж сценічної конструкції | 40,000 | 40,000 |
| Послуги виступу артистів | 45,000 | 45,000 |
| Послуги реклами на інтренет-ресурсах | 6,900 | 6,900 |
| Послуги харчування | 2,400 | 2,400 |
| Придбання сувенірної текстильної продвкції | 9,570 | 9,570 |
| Придбання сувенірної продукції | 3,377 | 3,377 |
| Послуги оренди світлового, звукового та Dj обладнання | 44,200 | 44,200 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **240,000** | **239,940** | **0,060** | **ВСЬОГО по проекту** | **239,940** | **239,940** |  |
| 3 | 33 | Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" | Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" | 250,00 | 249,982 | 0,018 | Придбання друкованої продукції | 7,867 | 7,867 | Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест" |
| Придбання сувенірної продукції | 9,315 | 9,315 |
| Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%) | 5,000 | 5,000 |
| Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах | 24,800 | 24,800 |
| Послуги харчування учасників | 13,353 | 13,353 |
| Послуги з організації та проведення фестивалю | 153,000 | 153,000 |
| Послуги художнього дизайнерського оформлення території проведення фестивалю | 36,647 | 36,647 |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **250,000** | **249,982** | **0,018** | **ВСЬОГО по проекту** | **249,982** | **249,982** |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | | | | **739,000** | **489,922** | **249,078** |  | **489,922** | **489,922** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

**Управління культури і туризму (проекти попередніх років)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | | | Виконані роботи станом на 01.10.2019р. | | | Отриманий результат |
| План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. | |
| План | Фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | коригування ПКД | 1148,825 | 13,030 | 1148,825 | коригування ПКД | 13,030 | 13,030 | одержано висновок експертизи |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | 1148,825 | 13,030 | 1135,795 | **ВСЬОГО по проекту** | 13,030 | 13,030 |  |
| 2 | 437 | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | виготовлення ПКД | 288,788 | 0,000 | 288,788 | виготовлення ПКД | 0,000 | 0,000 | - |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **288,788** | **0,000** | **288,788** | **ВСЬОГО по проекту** | **0,000** | **0,000** |  |
| 3 | 426 | Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | коригування ПКД | 557,264 | 8,200 | 549,064 | коригування ПКД | 8,200 | 8,200 | одержано висновок експертизи |
| **ВСЬОГО по проекту** | | | | **557,264** | **8,200** | **549,064** | **ВСЬОГО по проекту** | **8,200** | **8,200** |  |
| **РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ** | | | | **1994,877** | **21,230** | **1973,647** |  | **21,230** | **21,230** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління |  |  | Т.Максименко | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |