Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету у місті Рівному за ІІ квартал 2020 року

Управління житлово-комунального господарства

| № пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 25 | Капітальний ремонт мікрорайону Північний з облаштуванням багатофункціона-льного майданчика для моделювання ситуації дорож-нього руху в районі будинків № 15 на вул. Льонокомбі-натівській, № 24 на пр. Генерала Безручка в м. Рівне | Виготовлена проектна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи | 1000,0 | 309,4634 | 690,5366 | Виготовлена проектна документація | 1000,0 | 49,4634 | Виготовлена проектна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи |
| 2 | 40 | Капітальний ремонт скверу на вул. Січових Стрільців з облаштуванням зони відпочинку в районі Плодо-розсадника мікро-району Тинне в м. Рівне | Виготовлена проектна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи | 900,0 | 267,286 | 632,714 | Виготовлена проектна документація | 900,0 | 47,286 | Виготовлена проектна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи |
| 3 | 14 | Капітальний ремонт скверу з облаштуванням зони відпочинку на Боярці в районі буд. № 44 на вул. Дубенській в м. Рівне | Виготовлена проектна документація, укладена угода на ремонтно-будівельні роботи | 248,0 | 10,506 | 237,494 | Виготовлена проектна документація | 248,0 | 10,506 | Виготовлена проектна документація |
| 4 | 15 | Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням дитячого майданчика буд. № 8 на вул. Мака-рова в м. Рівне | Виготовлена проектна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи | 250,0 | 10,506 | 239,494 | Виготовлена проектна документація | 250,0 | 10,506 | Виготовлена проектна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи |
| 5 | 71 | Благоустрій частини вулиці на перехресті вулиць Богоявленській та Гагаріна в м. Рівне |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 75 | Створення системи збору та компостування відходів деревини (гілля, листя, трави) в Рівному |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 39 | Стерилізація безпритульних тварин в м. Рівне | Проводиться стерилізація | 200,0 | 100,53 | 99,47 | Проведено стерилізацію: собак-102шт.; котів-99 шт. | 200,0 | 100,53 | Проведено стерилізацію: собак-102шт.; котів-99 шт. |
| 8 | 81 (2017р.) | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Виконано робіт (2018 рік) – 54 % Виконано робіт (2019 рік) – 46 % Виготовлено технічний паспорт (2020р.) | 4,0 | 3,924 | 0,076 | Влаштовано покриття ФЕМ - (2018 р.), встановлені вуличні меблі -(2019р.), виготовлено технічний паспорт -(2020 р.) | 4,0 | 3,924 | Влаштовано покриття ФЕМ - (2018 р.), встановлені вуличні меблі -(2019р.), виготовлено технічний паспорт -(2020 р.) |

Вик. Р. Котеленець,

633 613

Управління освіти

| № з/п | Реєстраційний Номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План тис.грн. | Фак-тично | Залишок станом на 01.07 2020 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3 | Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла - садок) №52 фізкультурно - оздоровчого напрямку Рівненської міської ради (влаштування дитячого майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Є. Коновальця,17, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 246,0 | 4,26316 | 241,737 | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. Технічний нагляд об”єкту Авторський нагляд об”єкту Проведення технічної інвентаризації об”єкту | 4,264 234,4328 3,4812 1,422 2,400 | 4,26316 234,4328 3,05318 1,422 2,400 | Створено простір для відпочинку і сімейного дозвілля мешканцям м-ну Північний. Влаштовано 13 елементів ігрового обладнання та 2 лавки. |
| 2 | 12 | Будівництво багатофункціонального спортивно - ігрового поля на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №22 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, проспект Князя Романа,14-А , в тому числі проєктні роботи | На реаліза ції | 1000,0 | --- | 1000,0 | 1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | 51,371 |  | - |
| 3 | 45 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивно - ігрового майданчика на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 248,475 | 4,26316 | 244,212 | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту | 4,26316 236,9366 3,4524 1,422 2,400 | 4,26316 236,9366 2,877 1,422 2,400 | Влаштовано тренажерно-спортивний майданчик для мешканців мікрорайону, встановлено 10 тренажерів. Створено не тільки місце для занять спортом, але й місце для сімейного дозвілля та відпочинку. |
| 4 | 47 | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 1000,0 | 386,7662 | 613,234 | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту 6. Страховий фонд | 51,371 919,9972 22,7268 2,843 2,400 0,546 | 51,371 919,398 14,94265 2,842 2,400 | На території ЗОШ № 13 побудовано сучасний спортивний майданчик – футбольне поле із штучним покриттям розміром 35*18 м для занять спортом та активного відпочинку мешканців мікрорайону |
| 5 | 82 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 250,0 | 16,740 | 233,260 | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту | 20,083 221,1796 3,2244 1,422 3,600 | 16,740 216,421 2,82841 1,421 3,600 | На території школи влаштовано 16 світлодіодних світильників. Проведений ремонт зовнішнього освітлення створює комфортні умови перебування на території закладу та прилеглих дворових територіях у вечірній час, дає можливість займатись спортом на майданчиках, підвищує рівень безпеки як учнів так і мешканців прилеглих будинків. |
|  |  | Разом |  | 2744,475 | 412,032 | 2332,443 |  |  |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                                       В. Харковець

Кіруца Ірина  267726

Управління комунальною власністю

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | «Дитяча кімната сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький»), 33013, вул. Небесної Сотні, 10 | Оголошення про проведення спрощеної закупівлі послуги з поточного ремонту приміщення дитячої кімнати сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький») площею 94 кв. м. за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні, будинок 10 через систему електронних торгів | 230,0 (у т.ч. ремонт - 97,0) | - | 230,0 (у т.ч. ремонт - 97,0) | - | - | - | - |

Управління культури і туризму

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 01.07.2020р. | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 67 (2018р.) | Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю |  | 88,000 | 0,000 | 88,000 | придбання тектильних карт-схем міста |  |  |  |
| ВСЬОГО по проекту | 88,000 | 0,000 | 88,000 | ВСЬОГО по проекту | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | 4 | Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | Реклама про Проведення Рівненського фестивалю електронної музики "Атмосфера" | 240,000 | 13,504 | 226,496 | Послуги в галузі радіореклами | 9,504 | 9,504 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги реклами на інтренет-ресурсах | 4,000 | 4,000 |  |
| ВСЬОГО по проекту | 240,000 | 13,504 | 226,496 | ВСЬОГО по проекту | 13,504 | 13,504 |  |
| 3 | 17 | Рівненський міський фестиваль "Мелодія дитинства" | Реклама про Проведення Рівненського фестивалю "мелодія дитинства" | 250,00 | 8,823 | 241,178 | Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах | 8,823 | 8,823 |  |
| ВСЬОГО по проекту | 250,000 | 8,823 | 241,178 | ВСЬОГО по проекту | 8,823 | 8,823 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ | 578,000 | 22,327 | 555,674 |  | 22,327 | 22,327 |  |
|  |  | Начальник управління |  | Т.Максименко |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  | В.Гудима |  |  |  |  |  |

Управління культури і туризму (продовження)

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 01.07.2020р. | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 85 (2017р.) | Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Будівельно-монтажні роботи | 118,900 |  | 118,900 | Будівельно-монтажні роботи | 118,900 | 0,000 | проводяться будівельні роботи |
| ВСЬОГО по проекту | 1148,825 | 0,000 | 1148,825 | ВСЬОГО по проекту | 118,900 | 0,000 |  |
| 2 | 437 (2016р.) | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Будівельно-монтажні роботи | 270,605 | 0,000 | 270,605 | Будівельно-монтажні роботи | 270,605 | 0,000 | проводяться будівельні роботи |
| ВСЬОГО по проекту | 288,788 | 0,000 | 288,788 | ВСЬОГО по проекту | 270,605 | 0,000 |  |
| 3 | 426 (2016р.) | Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Будівельно-монтажні роботи | 25,434 | 25,434 | 0,000 | Будівельно-монтажні роботи | 25,434 | 25,433 | введений в експлуатацію |
| ВСЬОГО по проекту | 25,434 | 25,434 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 25,434 | 25,433 |  |
| 4 | 69 | Нове будівництво зони відпочинку (інженерно-транспортна інфраструктура з благоустроєм) по вул.Марусі Чурай в м.Рівне, в тому числі проєктні роботи | виготовлення ПКД | 977,000 |  | 977,000 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО по проекту | 977,000 | 0,000 | 977,000 | ВСЬОГО по проекту | 0,000 | 0,000 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ | 2440,047 | 25,434 | 2414,613 |  | 414,939 | 25,433 |  |
|  |  | Начальник управління |  | Т.Максименко |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  | В.Гудима |  |  |  |  |

Управління охорони здоров’я

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 55 | Створення інсультного центру на базі Рівненської центральної міської лікарні, м. Рівне, вул. М.Карнаухова, 25а | Реалізується. Закупляється медичне обладнання (ЕКГ-апарат портативний 12 канальний, кардіомонітори, інфузомати однокаанальні, холтери, кисневий концентратор) та здійснити поточний ремонт у палатах | 1000,0 | 120,0 | 880,0 | Придбання медичного устаткування | 949,0 | 120,0 | Придбано дефібрилятор стаціонарний |
| 2 | 21 | Створення центру навчання домедичної допомоги (симуляційної медицини) у Рівному" м.Рівне, вул. Драгоманова, 7 | В процесі виконання. Проводяться відкриті торги на закупівлю дефібрилятора з кейсами для зберігання на суму 40,0 тис.грн. Запланована переговорна процедура на закупівлю медичних матеріалів | 249,9 | 138,4 | 111,5 | Придбання медичного устаткування | 136,0 | 136,0 | Придбано манекени для серцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами, манекен дорослого, манекен немовляти |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання канцтоварів | 22,5 | 2,4 | Придбано канцтовари та армований скотч |
| 3 | 22 | "Встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів у Рівному", м.Рівне, вул. Драгоманова, 7 | В процесі виконання. Проводяться відкриті торги на закупівлю дефібрилятора з кейсами для зберігання на суму 235,5 тис.грн. Запланована переговорна процедура на закупівлю додаткових комплектів одноразових електродів | 249,9 | - | 249,9 | - | - | - | - |

Начальник управління                                                                                                                                        В.Іськів