Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету у місті Рівному за 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства

| № пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 25 | Капітальний ремонт мікрорайону Північний з облаштуванням багатофункціона-льного майданчика для моделювання ситуації дорож-нього руху в районі будинків № 15 на вул. Льонокомбі-натівській, № 24 на пр. Генерала Безручка в м. Рівне | Виконані роботи 100 % | 1000,0 | 956,6614 | 43,3386 | Виготовлена проектна документація. Виконані земляні роботи, облаштовано доріжки з ФЕМ , нанесено дорожню розмітку, встановлено огорожу | 1000,0 | 956,6614 | Виготовлена проектна документація. Виконані земляні роботи, облаштовано доріжки з ФЕМ , нанесено дорожню розмітку, встановлено огорожу, виготовлено технічний паспорт , введено в експлуатацію |
| 2 | 40 | Капітальний ремонт скверу на вул. Січових Стрільців з облаштуванням зони відпочинку в районі Плодо-розсадника мікро-району Тинне в м. Рівне | Виконані роботи 100 % | 900,0 | 785,79671 | 114,20329 | Виготовлена проектна документація, Виконані земляні роботи, облаштовано доріжки з ФЕМ, встановлено ігрове обладнання | 900,0 | 785,79671 | Виготовлена проектна документація, Виконані земляні роботи, облаштовано доріжки, встановлено ігрове обладнання, виготовлено технічний паспорт , введено в експлуатацію |
| 3 | 14 | Капітальний ремонт скверу з облаштуванням зони відпочинку на Боярці в районі буд. № 44 на вул. Дубенській в м. Рівне | Виконані роботи 100 % | 248,0 | 229,5513 | 18,4487 | Виготовлена проектна документація, встановлено ігрове обладнання | 248,0 | 229,55130 | Виготовлена проектна документація, встановлено ігрове обладнання, виготовлено технічний паспорт , введено в експлуатацію |
| 4 | 15 | Капітальний ремонт прибудинкової території з облаштуванням дитячого майданчика буд. № 8 на вул. Мака-рова в м. Рівне | Виконані роботи 100 % | 250,0 | 229,6024 | 20,3976 | Виготовлена проектна документація, встановлено ігрове обладнання | 250,0 | 229,6024 | Виготовлена проектна документація, встановлено ігрове обладнання, виготовлено технічний паспорт , введено в експлуатацію |
| 5 | 71 | Благоустрій частини вулиці на перехресті вулиць Богоявленській та Гагаріна в м. Рівне | Виконані роботи 100 % | 260,0 | 181,125 | 78,875 | Проведено поточний ремонт пішохідної доріжки та підпірної стінки | 260,0 | 181,125 | Виконано поточний ремонт пішохідної доріжки та підпірної стінки |
| 6 | 75 | Створення системи збору та компостування відходів деревини (гілля, листя, трави) в Рівному | Виконано 100 % | 860,0 | 852,14 | 7,86 | Придбано та змонтовано обладнання для компосту-вання подріб-неного листя для виробниц-тва біогумусу | 860,0 | 852,14 | Підготовлено майданчик для компостування листя. З весни буде розпочато виробництво біогумусу. |
| 7 | 39 | Стерилізація безпритульних тварин в м. Рівне | Проведено стерилізацію | 200,0 | 200,0 | 0 | Проведено стерилізацію: собак-210шт.; котів-150 шт. | 200,0 | 200,0 | Проведено стерилізацію: собак-210шт.; котів-150 шт. |
| 8 | 81 | Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького | Виконано робіт (2018 рік) – 54 % Виконано робіт (2019 рік) – 46 % Виготовлено технічний паспорт, введено в експлуатацію (2020р.) | 4,0 | 3,9245 | 0,0755 | Влаштовано покриття ФЕМ - (2018р), встановлені вуличні меблі -(2019р.), виготовлено технічний паспорт , введено в експлуатацію -(2020 р.) | 4,0 | 3,9245 | Влаштовано покриття ФЕМ - (2018 р.), встановлені вуличні меблі - (2019р.), виготовлено технічний паспорт , введено в експлуатацію -(2020 р.) |

Вик. Олег Юрченко

Вик. Руслан Котеленець

Управління освіти

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реаліза ції, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План тис.грн. | Фак-тично | Залишок станом на 01.10 2020 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3 | Капітальний ремонт благоустрою території закладу дошкільної освіти (ясла - садок) №52 фізкультурно - оздоровчого напрямку Рівненської міської ради (влаштування дитячого майданчика) за адресою: м. Рівне, вул. Є. Коновальця,17, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 246,0 | 245,478 | 0,522 (еконо мія) | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4. Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту | 4,264 234,4328 3,4812 1,422 2,400 | 4,26316 234,4328 3,05318 1,421 2,308 | Створено простір для відпочинку і сімейного дозвілля мешканцям м-ну Північний. Влаштовано 13 елементів ігрового обладнання та 2 лавки. |
| 2 | 12 | Будівництво багатофункціонального спортивно - ігрового поля на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №22 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, проспект Князя Романа,14-А , в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 1000,0 | 996,9695 | 3,0305 (економія) | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту 6. Страховий фонд | 51,371 928,7558 13,7016 2,843 2,400 0,5436 | 51,371 928,7514 12,018 2,84210 1,987 - | На території ЗОШ № 22 побудовано сучасний спортивний майданчик – футбольно-баскетбольне поле із штучним покриттям розміром 35*18 м для занять спортом та активного відпочинку мешканців мікрорайону |
| 3 | 45 | Капітальний ремонт багатофункціонального спортивно - ігрового майданчика на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 248,475 | 247,649 | 0,826 (економія) | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту | 4,26316 236,9366 3,4524 1,422 2,400 | 4,26316 236,9366 3,02841 1,421 2,000 | Влаштовано тренажерно-спортивний майданчик для мешканців мікрорайону, встановлено 10 тренажерів. Створено не тільки місце для занять спортом, але й місце для сімейного дозвілля та відпочинку. |
| 4 | 47 | Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 1000,0 | 990,021 | 9,979 (економія) | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту 6. Страховий фонд | 51,371 919,9972 22,7268 2,843 2,400 0,546 | 51,371 919,398 14,94265 2,84210 1,46697 - | На території ЗОШ № 13 побудовано сучасний спортивний майданчик – футбольне поле із штучним покриттям розміром 35*18 м для занять спортом та активного відпочинку мешканців мікрорайону |
| 5 | 82 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Рівненської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів №13 Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна,53, в тому числі проєктні роботи | Реалізовано | 250,0 | 240,885 | 9,115 (економія) | 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Будівельно монтажні роботи згідно угоди з підрядною організацією. 3.Технічний нагляд об”єкту 4.Авторський нагляд об”єкту 5. Проведення технічної інвентаризації об”єкту | 20,083 221,1796 3,2244 1,422 3,600 | 16,740 216,421 2,82841 1,421 3,475 | На території школи влаштовано 16 світлодіодних світильників. Проведений ремонт зовнішнього освітлення створює комфортні умови перебування на території закладу та прилеглих дворових територіях у вечірній час, дає можливість займатись спортом на майданчиках, підвищує рівень безпеки як учнів так і мешканців прилеглих будинків. |
|  |  | Разом |  | 2744,475 | 2721,0025 | 23,4725 (економія) |  |  |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                                       В. Харковець

Кіруца Ірина  267726

Управління комунальною власністю

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | «Дитяча кімната сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький»), 33013, вул. Небесної Сотні, 10 | Проєкт реалізований у повному обсязі | 230,0 | 230,0 | 0,0 | Поточний ремонт приміщення дитячої кімнати сенсорномоторної стимуляції в логопедичній студії «Klein» («Маленький») площею 94 кв. м. за адресою: м. Рівне, вул. Небесної Сотні,10 | 97,0 | 97,0 | Виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання предметів для облаштування кімнати сенсорномоторної стимуляції | 133,0 | 133,0 | Виконано |

Начальник управління                                                                         Н. Поліщук

Управління культури і туризму

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 01.11.2020р. | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 67 (2018р.) | Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю |  | 88,000 | 88,000 | 0,000 | Придбання тектильних карт-схем міста | 88,000 | 88,000 | Проект виконано |
| ВСЬОГО по проекту | 88,000 | 88,000 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 88,000 | 88,000 |  |
| 2 | 4 | Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | Реклама про Проведення Рівненського фестивалю електронної музики "Атмосфера" | 240,000 | 235,600 | 4,400 | Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах | 31,968 | 31,968 | Проект виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%) | 8,112 | 8,112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Друкована продукції | 4,900 | 4,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сувенірна продукція | 29,150 | 29,150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сувенірна текстильна продукція | 11,340 | 11,340 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оренда екрану | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організація піро-шоу | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги харчування | 4,500 | 4,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги виступу артистів | 44,900 | 44,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги відеозйомки та фотграфа | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги оренди світлового, звукового та Dj обладнання | 60,730 | 60,730 |  |
| ВСЬОГО по проекту | 240,000 | 235,600 | 4,400 | ВСЬОГО по проекту | 235,600 | 235,600 |  |
| 3 | 17 | Рівненський міський фестиваль "Мелодія дитинства" | Реклама про Проведення Рівненського фестивалю "мелодія дитинства" | 116,00 | 116,000 | 0,000 | Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах | 18,100 | 18,100 | Проект виконано |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги фотографа | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Послуги виступу артистів | 55,900 | 55,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання кульок | 17,000 | 17,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сувенірна продукція | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Друкована продукція | 10,000 | 10,000 |  |
| ВСЬОГО по проекту | 116,000 | 116,000 | 0,000 | ВСЬОГО по проекту | 116,000 | 116,000 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ | 444,000 | 439,600 | 4,400 |  | 439,600 | 439,600 |  |

Управління культури і туризму (продовження)

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з викон. | Обсяг фінансування тис. грн. | Виконані роботи у 2020році | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 85 (2017р.) | Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул. Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м. Рівному. | Введено в експлуатацію | 1250,000 | 1186,862 | 63,138 | Освітлення та благоустрій виконано в повному обсязі | 118,900 | 72,242 | Влаштовано освітлення та виконано благоустрій |
| 2 | 437 (2016р.) | Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул. Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному | Введено в експлуатацію | 600,496 | 568,063 | 32,433 | Будівництво тротуарів та благоустрій виконано в повному обсязі | 25,434 | 25,434 | Збудовано тротуари та виконано благоустрій |
| 3 | 426 (2016р.) | Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул. Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному. | Оформлюються документи на введення в експлуатацію | 270,605 | 227,721 | 42,884 | Будівництво майданчиків та благоустрій виконано в повному обсязі | 270,605 | 227,721 | Збудовано майданчики та виконано благоустрій |
| 4 | 69 | Нове будівництво зони відпочинку (інженерно-транспортна інфраструктура з благоустроєм) по вул.Марусі Чурай в м.Рівне | Продовження будівництва | 977,000 | 555,378 | 421,622 | Частково влаштовано електропостачаня об”єкту влаштовані пішохідні доріжки, влаштовано пірс, навіси, встановлені мафи (лавки, столи) | 977,000 | 555,78 | Частково влаштовано електропостачаня об”єкту, влаштовані пішохідні доріжки, влаштовано пірс, навіси, встановлені мафи (лавки, столи) |
|  |  | Начальник управління |  | Т.Максименко |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  | В.Гудима |  |  |  |  |

Управління охорони здоров’я

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 55 | Створення інсультного центру на базі Рівненської центральної міської лікарні, м. Рівне, вул. М.Карнаухова, 25а | Реалізовано. Закуплено медичне обладнання (ЕКГ-апарат портативний 12 канальний, кардіомонітори, інфузомати однокаанальні, холтери, кисневий концентратор). Здійснено поточний ремонт у палатах, придбано кондиціонер | 1000,0 | 997,5 | 2,5 | Придбання медичного устаткування Придбання виробів медичного призначення | 908,9 14,8 | 907,2 14,7 | Придбано дефібрилятор стаціонарний,ЕКГ-апарат портативний, кардіомонітор, інфузомати одноканальні, холтер, кисневий концентрат,функціонал. реанімаційні ліжка Придбано пульсоксиметри портативні, кварцеві лампи, термометри |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання госптоварів | 76,3 | 75,6 | Придбання розхідних матеріалів для здійснення поточного ремонту |
| 2 | 21 | Створення центру навчання домедичної допомоги (симуляційної медицини) у Рівному" м.Рівне, вул. Драгоманова, 7 | Реалізовано. Придбано. медичне устаткування . Закуплено вироби медичного призначення | 249,9 | 247,2 | 2,7 | Придбання медичного устаткування | 176,0 | 173,3 | Придбано манекени для серцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами, манекен дорослого, манекен немовляти, навчальні автоматичні зовнішні дефібрилятори (4шт) |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання виробів медичного призначення | 31,5 | 31,5 | Придбано маски медичні однораазові, рукавички, джгути, маски дихальні |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання канцтоварів, госптоварів | 23,4 | 23,4 | Придбано канцтовари та армований скотч, термоковдри |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші послуги (крім комунальних) | 19,0 | 19,0 | Соціальна промокампанія |
| 3 | 22 | "Встановлення автоматичних зовнішніх дефібриляторів у Рівному", м.Рівне, вул. Драгоманова, 7 | Реалізовано. Придбано. медичне устаткування . Закуплено вироби медичного призначення, проведено необхідні монтажні роботи | 249,9 | 249,9 | 0 | Придбання медичного устаткування Інші послуги (крім комунальних) | 244,0 3,0 2,9 | 244,0 3,0 2,9 | Придбано автоматичний зовнішній дефібрилятор (3шт), кейс для зберігання дефібрилятора, додатковий комплект одноразових електродів для дорослих і дітей Монтажні роботи по встановленню дефібриляторів Соціальна промокампанія |

Начальник управління                                                                                                                                        В.Іськів