Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету у місті Рівному за І квартал 2021 року

Управління житлово-комунального господарства

| № пор. | Реєст-рацій-ний номер | Назва проекту, місце розта-шування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 114 | Капітальний ремонт скверу з облаштуванням ексклюзивної зони відпочинку на пр. Князя Романа в районі буд. № 6 в м. Рівне | Виготовляється проєктно-кошторисна документація | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |
| 2 | 115 | Капітальний ремонт зовнішніх мереж освітлення та покриття прибудинкової території буд. № 12 на пр. Князя Романа в м. Рівне | Виготовляється проєктно-кошторисна документація | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |
| 3 | 116 | Капітальний ремонт ділянки вул. Гайдамаць-кої з місцевим розширенням проїзної частини для улаштування вуличної стоянки автомобілів в районі буд. № 9 по вул. Академі-ка Грушевського в м. Рівне | Виготовляється проєктно-кошторисна документація | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| 4 | 24 | Капітальний ремонт ділянки прибудинкової території буд. №4 на вул. Макарова в м. Рівне | Виготовляється проєктно-кошторисна документація | 190,0 |  | 190,0 |  | 190,0 |  |  |
| 5 | 26 | Капітальний ремонт ділянки прибудинкової території буд. №2 на вул. Макарова в м. Рівне | Виготовляється проєктно-кошторисна документація | 190,0 |  | 190,0 |  | 190,0 |  |  |

Вик. Котеленець Руслан Михайлович

Управління освіти

| № з/п | Реєстраційн ий Но мер | Назва проекту, місце розташування | Етап реаліза ції, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План тис.грн. | Фак-тично | Залишок станом на 01.04 2021 | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | Міні – спортивне футбольно-волейбольне поле зі штучним покриттям на території ЗОШ № 9 | В стані реалізації | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1. Виготовляється проєктно-кошторисна документація. Очікується експертний висновок ПКД |  |  |  |
| 2 | 16 | Встановлення дитячого майданчика на території дитсадка № 12 на Північному | В стані реалізації | 249,0 | - | 249,0 | 1. Виготовляється проєктно-кошторисна документація. Очікується експертний висновок ПКД |  |  |  |
| 3 | 17 | Ігровий майданчик для дітей дошкільного віку ЗДО (ясла-садок) № 50 екологічного напрямку | В стані реалізації | 250,0 | - | 250,0 | 1. Виготовляється проєктно-кошторисна документація. Очікується експертний висновок ПКД |  |  |  |
| 4 | 23 | Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля ЗОШ № 27 | В стані реалізації | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1. Виготовляється проєктно-кошторисна документація. Очікується експертний висновок ПКД |  |  |  |
| 5 | 93 | Облаштування спортивного майданчика біля ЗОШ № 24 | В стані реалізації | 250,0 | - | 250,0 | 1. Виготовляється проєктно-кошторисна документація. Очікується експертний висновок ПКД |  |  |  |
| 6 | 112 | Забезпечення безпечного відпочинку для дітей ЗДО № 32 «Зірочка» шляхом облаштування захисної огорожі | В стані реалізації | 250,0 | - | 250,0 | 1. Виготовляється проєктно-кошторисна документація. Очікується експертний висновок ПКД |  |  |  |
|  |  | Разом |  | 2 999,0 |  | 2 999,0 |  |  |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                                       Б. Турович

Кіруца Ірина  63 44 60

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 66 | Рівненська бігова ліга 2021 | Заплановано проведення 4 пробігів. стартують у липні 2021 | 250 |  | 250 | Заплановано проведення 4 пробігів. стартують у липні 2021 | 250 |  |  |
| 2. | 45 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик на вулиці Є. Коновальця, 14 | Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки на вул. Євгена Коновальця, 14 у постійне користування КЗ РМЦФЗН «Спорт для всіх» Рівненської міської ради | 249 |  | 249 | Прийнято Рішення №328 від 11.03.2021 р. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення вільної від забудови земельної ділянки на вул. Євгена Коновальця, 14 у постійне користування Комунальному закладу Рівненський міський центр фізичного здоровя населення Спорт для всіх Рівненської міської ради | 249 |  | дозвіл на розроблення проєкту землеустрою |

Начальник управління																С. Шевчук

О. Новак

Управління культури і туризму

| № з/п | Реєстр.номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. | Виконані роботи станом на 01.05.2021р. | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фактично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування виконаних робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 20 | Сучасний МедіаПростір на Ювілейному для дітей та молоді |  | 250,000 | 0,000 | 250,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| ВСЬОГО по проекту | 250,000 | 0,000 | 250,000 | ВСЬОГО по проекту | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | 12 | Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера" | Термін реалізації проекту травень-вересень | 240,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО по проекту | 240,000 | 0,000 | 240,000 | ВСЬОГО по проекту | 0,000 | 0,000 |  |
| РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ | 490,000 | 0,000 | 490,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Начальник управління |  | Н.Лозовська |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  | В.Гудима |  |  |  |  |

Управління охорони здоров’я

| № з/п | Реєстр. номер | Назва проєкту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 79 | Облаштування інсультного центру на базі ЦМЛ реабілітаційним обладнанням м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова (Мірющенка) 25 А | Реалізується. | 999,85 | 11,5 | 988,35 | Придбання медичного устаткування Придбання будматеріалів для поточного ремонту Навчання медпрацівників | 715 271,85 13,0 | 0 11,5 0 | Придбано шпаклівку, фарбу та герметик |
| 2 | 63 | Реновація громадських приміщень (коридору та зони очікування ) АЗПСМ №3, №4 КНП "ЦПМСД "Північний" м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, 11 | На початковій стадії. | 930,0 | 0 | 930,0 | Придбання медичного устаткування Капітальний ремонт | 90,0 840,0 | 0 0 |  |
| 3 | 3 | Сучасне відділення здорової дитини в КНП ЦПМСД "Ювілейний"- запорука здоров'я підростаючого покоління м. Рівне, вул. Макарова, 3 | На початковій стадії | 1000,0 | - | 1000,0 | Придбання медичних шаф, кушеток, столів маніпуляційних Придбання офісних меблів Будівельно-ремонтні роботи | 40,0 117,65 842,35 | 0 0 0 | - |

Начальник управління                                                                                                                                        В.Іськів

Управління праці та соціального захисту населення

| № пор. | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тисяч гривень | Виконані роботи | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Фак-тично | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тисяч гривень |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Фактично |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 42 | «ДВІЖ» доступний для ВСІХ, Вул.. Соломії Крушельницької,44, Рівне | Реклама (ЗМІ, фейсбук, друкована продукція) | 12 000,00 | - | 12 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оргтехніка (ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням - 1 шт., принтер - 1 шт., телевізор - 1 шт., фліп-чарт - 1 шт., цифровий фотоапарат - 1 шт., медіа плеєр - 1 шт., магнітофон - 1 шт) | 7 000,00 55 000,00 | 2 200,00 54 773,00 | 4 800,00 227,00 | Придбано фліп-чарт(1 шт) згідно накладної № БК- 173645 від 03.03.2021 Придбано: - ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням (1шт) згідно накладної № БК-173647 від 22.03.2021.р.; - принтер (1шт) згідно накладної № БК- 173648 від 22.03.2021.р.; - телевізор (1шт) згідно накладної № БК – 173649 від 22.03.2021р.; - цифровий фотоапарат (1шт) згідно накладної №БК – 173650 від 22.03.2021р. | 2 200,00 19 990,00 8 740,00 15 380,00 10 890,00 | 2 200,00 19 763,00 8 740,00 15 380,00 10 890,00 | Закуплено 1 ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням, 1 фліп-чарт, 1 принтер, 1 телевізор та 1 цифровий фотоапарат для організації проведення практичних занять |
|  |  |  | Предмети та матеріали для облаштування навчального процесу (стіл – 6 шт., стілець – 6 шт., стілець конференційний – 13 шт) | 25 000,00 | 12 465,13 | 12 534,87 | Придбано стільців конференційних (13 шт) згідно накладної № НК- 1865 від 01.03.2021р. | 12 465,13 | 12 465,13 | Закуплено 13 конференційних стільців |
|  |  |  | Канцтовари та матеріали для навчального процесу (папір А4, А3, А2, А1), кольоровий папір, фарби, глина, записники, ручки, маркери, методичні посібники, індивідуальні зошити, роздатковий матеріал, тощо) | 20 000,00 | 9 570,02 | 10 429,98 | Прибано: комплект посібників (2шт) та зошитів для учнів « ДВІЖ. Підготовка до успіху» (48 шт ) згідно накладної № 11 від 5.03.2021р.; канцелярські товари(маркери, ручки,олівці,гумки,папапір А4) згідно накладної №65 від 05.03.2021р. | 8 640,00 930,02 | 8 640,00 930,02 | Закуплено канцтовари та матеріали для проведення занять для дітей та молоді з інвалідністю та батьків дітей з інвалідністю |
|  |  |  | Інші витрати для навчального процесу (кулер та вода бутильована, чай, кава, цукор, фрукти, печиво, цукерки, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд, засоби дезінфекції, засоби індивідуального санітарно-гігієнічного захисту тощо) | 22 000,00 | - | 22 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведення занять (120 занять) | 106 000,00 | - | 106000,00 |  |  |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                            В.Мельник