| . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |
| Будівництво спортивного майданчика |  |  |  |  |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI БУДIВНИЦТВА |  |  |  |  |
| 108 - ЗК |  |  |  |  |
| Том 7 |  |  |  |  |
| Керівник проектної організації |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) |  |  |  |  |
|  |  | 2018 р. |  |  |

| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво спортивного майданчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво розташоване на території Рівненської області. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перевезення грунту і сміття; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми; |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України . |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |  |  |  |  |  |  |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 |  |  | 1,88 |  | % |  |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 |  |  | 2,96 |  | грн./люд.-г |  |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 |  |  | 1,38 |  | грн./люд.-г |  |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть |  |  | 1,12188 |  |  | тис.люд.-г |  |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах |  |  | 1,005 |  |  | тис.люд.-г |  |
| Загальна кошторисна заробiтна плата |  |  | 56,021 |  |  | тис.грн. |  |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) |  |  | 7200,00 |  |  | грн. |  |

| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числi: |  |  |  |  |  |  | 1499,114 |  | тис.грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| будiвельнi роботи - |  |  |  |  |  |  | 1194,390 |  | тис.грн. |  |
| вартiсть устаткування - |  |  |  |  |  |  | - |  | тис.грн. |  |
| iншi витрати - |  |  |  |  |  |  | 54,872 |  | тис.грн. |  |
| податок на додану вартiсть - |  |  |  |  |  |  | 249,852 |  | тис.грн. |  |
| Примiтка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав: |  |  |  | Перевірив: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управління у справах сім'ї молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1499,114 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво спортивного майданчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 11 липня 2018 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат |  | Кошторисна вартість, тис.грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-1 | Будівництво нового спортивного майданчика |  | 1191,069 | - | - | 1191,069 |  |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |  |
|  |  | Разом по главi 2: |  | 1191,069 | - | - | 1191,069 |  |
|  |  | Разом по главах 1-7: |  | 1191,069 | - | - | 1191,069 |  |
|  |  | Разом по главах 1-8: |  | 1191,069 | - | - | 1191,069 |  |
|  |  | Разом по главах 1-9: |  | 1191,069 | - | - | 1191,069 |  |
|  |  | Глава 10. Утримання служби замовника |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,875 %) |  | - | - | 22,333 | 22,333 |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 47 | Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням _об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта _будівництва до діючих інженерних мереж) |  |  | - | - | 10,105 | 10,105 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 10: |  |  | - | - | 32,438 | 32,438 |
|  |  | Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 49 | Вартiсть проектних робiт |  |  | - | - | 15,737 | 15,737 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50 | Вартiсть експертизи проектної документацiї |  |  | - | - | 2,584 | 2,584 |
| 6 | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 51 | Кошти на здійснення авторського нагляду |  |  | - | - | 2,565 | 2,565 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | Разом по главi 12: |  |  | - | - | 20,886 | 20,886 |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  | 1191,069 | - | 53,324 | 1244,393 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) |  |  | 3,321 | - | - | 3,321 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  | - | - | 1,548 | 1,548 |
|  |  | Разом |  |  | 1194,390 | - | 54,872 | 1249,262 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість |  |  | - | - | 249,852 | 249,852 |
|  |  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  | 1194,390 | - | 304,724 | 1499,114 |
| Керівник проектної організації |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |