| Форма № 1 |
| --- |
| Будівництво спортивного майданчика |
| 108 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Будівництво майданчика |
| Будівництво нового спортивного майданчика |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 1191,069 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 1,12188 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 56,021 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “11 липня” 2018 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Влаштування покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,7 | 13147,77 522,53 | 11336,34 1788,69 | 9203 | 366 | 7935 1252 | 14,6 31,3565 | 10,22 21,95 |
| 2 | ДН5-7-1 | Навантаження ґрунту одноківшевим навантажувачем місткістю 1 м3 при переміщені на відстань 10 м | 100 м3 | 1,75 | 2055,94 - | 2055,94 430,23 | 3598 | - | 3598 753 | __-__ 9,272 | __-__ 16,23 |
| 3 | С311-15 | Перевезення грунту до 15 км | т | 245 | 79,82 - | 79,82 10,99 | 19556 | - | 19556 2693 | __-__ 0,224 | __-__ 54,88 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 32357 | 366 | 31089 4698 |  | 10,22 93,06 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 32357 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 902 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 5064 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 2363 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 11,77 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 809 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 34720 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 34720 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування огорожі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е7-24-12 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей | 100м | 1,1 | 20265,35 9480,27 | 2101,51 297,40 | 22292 | 10428 | 2312 327 | 216,05 6,7047 | 237,66 7,38 |
| 5 | С1545-548 варіант 1 | Стовп Пром 60х80 L-4000 | шт | 44 | 1101,71 - | __-__ - | 48475 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 6 | С126-1112 варіант 1 | Секційний панель 1485х2500 | шт | 142 | 962,78 - | __-__ - | 136715 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | С113-2085 варіант 1 | Фіксатор секцій «Пром-1» | шт | 352 | 47,05 - | __-__ - | 16562 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | С188888-5 варіант 1 | Кліпса зєднувальна | шт | 352 | 3,06 - | __-__ - | 1077 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 225121 | 10428 | 2312 327 |  | 237,66 7,38 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 225121 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 212381 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 10755 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 5502 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 29,4 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 230623 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 230623 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 3. Влаштування хвірток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Е7-25-9 | Улаштування хвiрток без установлення стовпiв при металевих огорожах i огорожах iз панелей | 100шт | 0,01 | 6674,19 4045,94 | 1501,09 199,23 | 67 | 40 | 15 2 | 102,95 4,4928 | 1,03 0,04 |
| 10 | С1545-469 варіант 1 | Стовп 80х60 L-3000 | шт | 2 | 768,38 - | __-__ - | 1537 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | С113-2129 варіант 1 | Калітка Класік (висота – 2,25 м) | шт | 1 | 5658,89 - | __-__ - | 5659 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Тип - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t=100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,567 | 55307,25 565,19 | 3186,16 451,11 | 31359 | 320 | 1807 256 | 14,78 8,1643 | 8,38 4,63 |
|  |  | t=150мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ЕН27-12-3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | 100м3 | 0,8505 | 77939,18 715,74 | 2301,32 338,84 | 66287 | 609 | 1957 288 | 18,88 6,0335 | 16,06 5,13 |
| 14 | ДН2-15-1 | Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при розливі в'яжучого автогудронатором | 100 м2 | 5,67 | 1007,33 318,24 | 11,21 1,24 | 5712 | 1804 | 64 7 | 7,7 0,0224 | 43,66 0,13 |
| 15 | ДН2-15-3 | При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за нормами 2-15-1 та 2-15-2 | 100 м2 | -5,67 | 189,93 54,56 | __-__ - | -1077 | -309 | __-__ - | 1,32 - | -7,48 - |
| 16 | С1421-9837 варіант 1 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi тип Б1, марка 1 | т | 55,06704 | 1689,61 - | __-__ - | 93042 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | ДН2-4-1 | Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім самохідним вібраційним гладковальцевим масою 8 т за шість проходів котка по одному сліду | 1000 м2 | 0,567 | 1296,51 - | 1296,51 173,25 | 735 | - | 735 98 | __-__ 3,2292 | __-__ 1,83 |
| 18 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 110 | 299,01 50,97 | __-__ - | 32891 | 5607 | __-__ - | 1,32 - | 145,2 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 236212 | 8071 | 4578 651 |  | 206,85 11,76 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 236212 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 223563 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 8722 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 4800 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 27,1 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1863 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 241012 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 241012 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Покриття майданчка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БАЗОВИЙ ШАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЕН27-36-1 | Улаштування тонкошарового покриття з поліуританово-гумових сумішей при товщині шару 10 мм | 1000 м2 | 0,7 | 87938,08 176,68 | 87761,40 13583,40 | 61557 | 124 | 61433 9508 | 3,7 221,4 | 2,59 154,98 |
| 20 | С111-327 варіант 1 | Праймер Stobielast S 100 | кг | 105 | 198,00 - | __-__ - | 20790 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | С111-850 варіант 1 | Гумова крихта SBR 1-3,5 мм (гранулят в мішках) | кг | 5600 | 9,90 - | __-__ - | 55440 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | С111-327 варіант 2 | Зв"язуюче для базового шару Stobielast S 131,85/S 135 | кг | 1120 | 176,50 - | __-__ - | 197680 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | ВЕРХНІЙ ШАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЕН27-34-1 | Нанесення напиленням другого шару поліуретаново-каучукового покриття товщиною 3 мм | 1000 м2 | 0,7 | 50925,91 316,84 | 50609,07 7833,09 | 35648 | 222 | 35426 5483 | 7,76 127,674 | 5,43 89,37 |
| 24 | С111-327 варіант 3 | Зв"язуюче для верхнього шару Stobielast S 125,22 (червоний) | кг | 840 | 192,00 - | __-__ - | 161280 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | С111-850 варіант 2 | Гумова крихта EPDM (гранулят в мішках червоний) | кг | 560 | 99,00 - | __-__ - | 55440 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | С111-850 варіант 3 | Розміточна фарба S 166 | кг | 14,93 | 264,00 - | __-__ - | 3942 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | С111-847 варіант 1 | Розчинник бутилацетат | т | 0,04667 | 39200,00 - | __-__ - | 1829 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | С111-1714 варіант 1 | Скоч малярний | м | 622,22 | 0,43 - | __-__ - | 264 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | С111-1717 варіант 1 | Плiвка поліетиленова | 1000м2 | 0,06222 | 22466,00 - | __-__ - | 1398 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | 595268 | 346 | 96859 14991 |  | 8,02 244,35 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 595268 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 498063 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 15337 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6901 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 33,31 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2291 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 602169 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 | 602169 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Спортивний інвентар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | РН1-5-1 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,21 | 3177,97 141,01 | 3036,96 841,23 | 667 | 30 | 637 177 | 3,94 17,875 | 0,83 3,75 |
| 31 | РН1-12-1 | Засипання траншей та котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт при перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,21 | 395,90 - | 395,90 86,10 | 83 | - | 83 18 | __-__ 1,7544 | __-__ 0,37 |
| 32 | РН16-4-1 | Укладання труб сталевих дiаметром 50 мм у траншеї з розпорами | 100м | 0,21 | 14258,04 2223,11 | 530,12 8,03 | 2994 | 467 | 111 2 | 47,24 0,1816 | 9,92 0,04 |
| 33 | ЕН6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0272 | 202072,14 18963,09 | __-__ - | 5496 | 516 | __-__ - | 464,44 - | 12,63 - |
| 34 | М38-6-3 | Монтаж устаткування виду машин i механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,1 т | шт | 6 | 1617,66 1092,42 | 231,60 55,53 | 9706 | 6555 | 1390 333 | 25,2 1,139 | 151,2 6,83 |
| 35 | & С1545- 540-Л варіант 1 | Ворота гандбольні, металеві, розбірні InterAtletika УТ600 | шт | 2 | 7820,82 - | __-__ - | 15642 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | & С111- 1604-1В варіант 1 | Сітка футбольна | шт | 2 | 3152,09 - | __-__ - | 6304 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | С1545-89 варіант 4 | Стенд баскетбольний шкільний (180х105) для вулиць, фанера вологостійка InterAtletika УТ408-01 | шт | 2 | 11135,00 - | __-__ - | 22270 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | & С1545- 540-ВЛ варіант 2 | Волейбольний стенд із заставними (знімні) InterAtletika УТ401 | шт | 2 | 7148,61 - | __-__ - | 14297 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | & С111- 1784-1-1 варіант 1 | Сітка волейбольна | шт | 1 | 1632,04 - | __-__ - | 1632 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | 79091 | 7568 | 2221 530 |  | 174,58 10,99 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 79091 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 69302 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 8098 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3454 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 15,43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1060 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 82545 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 | 82545 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 1168049 | 26779 | 137059 21197 |  | 637,33 367,54 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 1168049 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 1004211 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 47976 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 23020 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 117,01 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 8045 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 1191069 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 1191069 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 1121,88 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 56021 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |