|  |
| --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** |
|   |   |
|  **«Капітальний ремонт баскетбольного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 по вул. Князя Острозького, 20 в м. Рівне»**   |
|   |   |
| Будівництво розташоване на території ........................... області. |   |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: |   |
|  - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012; |   |
|  - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; |   |
|  - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми; |   |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненимиданими Мінрегіонбуду України . |   |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. |   |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: |   |
| 1. | Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К п. 44 | 1,88 | % |
| 2. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,40 | % |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.-г |
| 4. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |
|   |   |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | 0,25753 |   | тис.люд.-г |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | 0,245 |   | тис.люд.-г |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | 13,774 |   | тис.грн. |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостiробочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | 8527,52 |   | грн. |
|   |   |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: у тому числi: | 328,698 |   | тис.грн. |
|  будiвельнi роботи - | 241,003 |   | тис.грн. |
|  вартiсть устаткування - |  -  |   | тис.грн. |
|  iншi витрати - | 32,912 |   | тис.грн. |
|  податок на додану вартiсть - | 54,783 |   | тис.грн. |
|   |   |
|   |
|   |   |
| Примiтка: |   |   |   |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". |   |
|   |
| Склав: |   |   | Перевірив: |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Форма № 5** |
|   |
|  *( назва організації, що затверджує )*  |
|   |   |
| **Затверджено**  |
|   |   |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 328,698 тис. грн.  |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.  |
|   |
|  *( посилання на документ про затвердження )*  |
|  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.   |
|   |   |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**  |
|   |   |
| **«Капітальний ремонт баскетбольного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 по вул. Князя Острозького, 20 в м. Рівне»**  |
|   |   |
| Складений в поточних цінах станом на 23 травня 2019 р.  |
| №п/п | Номерикошторисів ікошториснихрозрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |
| будівельнихробіт | устаткування,меблів таінвентарю | іншихвитрат | загальнавартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** |   |   |   |   |
| 1 | 2-1 | Баскетбольний майданчик | 233,645 |  -  |  -  | 233,645 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 2:** | 233,645 |  -  |  -  | 233,645 |
|   |   | **Разом по главах 1-7:** | 233,645 |  -  |  -  | 233,645 |
|   |   | **Разом по главах 1-8:** | 233,645 |  -  |  -  | 233,645 |
|   |   | **Разом по главах 1-9:** | 233,645 |  -  |  -  | 233,645 |
|   |   | **Глава 10. Утримання служби замовника** |   |   |   |   |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44 | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати натехнiчний нагляд) (1,875 %) |  -  |  -  | 4,381 | 4,381 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 10:** |  -  |  -  | 4,381 | 4,381 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** |   |   |   |   |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52 | Вартiсть проектних робiт |  -  |  -  | 18,000 | 18,000 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53 | Вартiсть експертизи проектної документацiї (К=1,1) |  -  |  -  | 2,700 | 2,700 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54 | Кошти на здійснення авторського нагляду |  -  |  -  | 6,750 | 6,750 |
|   |   | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|   |   | **Разом по главi 12:** |  -  |  -  | 27,450 | 27,450 |
|   |   | **Разом по главах 1-12:** | 233,645 |  -  | 31,831 | 265,476 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | 1,751 |  -  |  -  | 1,751 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних****організацій (АВ)** |  -  |  -  | 0,317 | 0,317 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва** | 5,607 |  -  | 0,764 | 6,371 |
|   |   | **Разом** | 241,003 |  -  | 32,912 | 273,915 |
|   | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | **Податок на додану вартість** |  -  |  -  | 54,783 | 54,783 |
|   |   | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | 241,003 |  -  | 87,695 | 328,698 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |
| Керівник проектної організації  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Головний інженер проекту(Головний архітектор проекту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
|   |   |   |
| Керівник відділу  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |