|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| «Капітальний ремонт баскетбольного майданчика на території ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 по вул. Князя Острозького, 20 в м. Рівне»  |
| 397-К |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Загальнобудівельні роботи** |
| **Баскетбольний майданчик** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 233,645 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,25753 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 13,774 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 4,0 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “23 травня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 1. Влаштування огородження****"ТЕХНА СПОРТ"**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *1* | *Е7-24-12* | *Установлення металевої огорожi з**сiтчастих панелей "Техна-спорт"* | *100м* | *1,05* | *19994,24**11230,28* | *1955,59**352,56* | *20994* | *11792* | *2053**370* | *216,05**6,7047* | *226,85**7,04* |
| 2 | С126-1112варіант 9 | Секційна панель "Техна спорт" 1030(h)х2500 мм., гориз. дріт d=6 мм,вертикальний дріт d=5мм.  | шт | 42 | 1224,40 -  | \_\_-\_\_ -  | 51425 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 3 | С126-1112варіант 7 | Секційний панель "Техна спорт" 2030(h)х2500 мм. гориз. дріт d=6 мм,вертикальний дріт d=5 мм.  | шт | 42 | 1967,94 -  | \_\_-\_\_ -  | 82653 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 4 | С1545-548варіант 4 | Стовп "Пром" 60х80х4000 мм  | шт | 42 | 1169,79 -  | \_\_-\_\_ -  | 49131 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | С113-2085варіант 2 | Набір кріплень "Пром-Спорт"-1 (фіксатор"Пром", болт М8х60, ущільнювач-2 шт.)  | шт | 378 | 44,23 -  | \_\_-\_\_ -  | 16719 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 6 | С188888-5варіант 2 | Кліпса з'єднувальна  | шт | 294 | 3,12 -  | \_\_-\_\_ -  | 917 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 221839 | 11792 | 2053370 |   | 226,857,04 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 221839 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 207994 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12162 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4325 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 11,57 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 943 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **226164** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** | **226164** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Роздiл 2. Влаштування хвірток**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *7* | *Е7-25-8* | *Улаштування хвiрток з установленням**стовпiв металевих* | *100шт* | *0,01* | *66309,43**61670,39* | *3472,68**634,16* | *663* | *617* | *35**6* | *1138,25**12,0605* | *11,38**0,12* |
| 8 | & С113-2129-1варіант 2 | Хвіртка в комплекті (hхв.=2030 мм., стовпи2850х80х60)  | шт | 1 | 6600,07 -  | \_\_-\_\_ -  | 6600 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 7263 | 617 | 356 |   | 11,380,12 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 7263 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 6611 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 623 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 218 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 0,57 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 46 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **7481** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по роздiлу 2** | **7481** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 229102 | 12409 | 2088376 |   | 238,237,16 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 229102 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 214605 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 12785 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 4543 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 12,14 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 989 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **233645** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **233645** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **257,53** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **13774** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |